# BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

TÀI LIỆU REFLECTION

Đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TÍCH HỢP AI ĐỊNH GIÁ THÔNG MINH

GVHD: ThS. Nguyễn Quốc Long & Mai Thị Thanh Trúc

NHÓM SVTH:

| Võ Trần Tấn Phú | - 28201102966 |
| --- | --- |
| Mai Song Việt | - 28212504985 |
| Hoàng Anh Nguyên Vũ | - 28211105590 |
| Trần Văn Nhật | - 28211154547 |
| Mai Hoàng Phúc Thảo | - 28211100726 |

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Bất Động Sản Tích Hợp AI Định Giá Thông Minh |  |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 12/03/2026 |  | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |  |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |  |  |
| Giảng viên hướng dẫn | Th.S Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905523543 Mai Thị Thanh Trúc Email: maithithanhtruc0208@gmail.com Phone: |  |  |  |  |
| Chủ sở hữu | Th.S Nguyễn Quốc Long Email: quoclongdng@gmail.com Phone: 0905523543 |  |  |  |  |
| Quản lý dự án | Võ Trần Tấn Phú | vottanphu@dtu.edu.vn |  |  | 0869189812 |
| Thành viên trong đội | Mai Song Việt | maisongviet@dtu.edu.vn |  |  | 0866179631 |
|  | Hoàng Anh Nguyên Vũ | hoanganguyenvu@dtu.edu.vn |  |  | 0866185350 |
|  | Trần Văn Nhật | tranvannhatt3@dtu.edu.vn |  |  | 0336837550 |
|  | Mai Hoàng Phúc Thảo | maihphucthao@dtu.edu.vn |  |  | 0984095917 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây Dựng Hệ Thống Quản Lý Bất Động Sản Tích Hợp AI Định Giá Thông Minh |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Reflection Document |
| Người thực hiện | Mai Song Việt |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Mai Song Việt | //2026 | Tạo tài liệu |
| 1.1 | Mai Song Việt | //2026 | Chỉnh sửa tài liệu |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Th.S Nguyễn Quốc Long, Mai Thị Thanh Trúc | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Th.S Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Võ Trần Tấn Phú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Mai Song Việt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Hoàng Anh Nguyên Vũ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Văn Nhật | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Mai Hoàng Phúc Thảo | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1.	MỤC TIÊU	5

2.	ĐÁNH GIÁ	5

2.1. Những điều đã làm được	5

2.2. Những điều chưa làm được	5

3.	THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN	5

3.1. Thuận lợi	5

3.2. Khó khăn	6

4.	BÀI HỌC KINH NGHIỆM	6

- MỤC TIÊU

- Áp dụng thành công quy trình Scrum vào thực tế phát triển phần mềm, đảm bảo phân chia công việc rõ ràng theo từng Sprint.

- Xây dựng và tích hợp hệ thống REVAI với các chức năng cốt lõi: quản lý bất động sản, phân quyền người dùng, và mô-đun AI định giá.

- Rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm, quản lý mã nguồn (GitHub), lập kế hoạch và kiểm thử phần mềm theo đúng tiến độ học phần.

- Hoàn thiện bộ tài liệu đặc tả kỹ thuật, test plan và báo cáo phản chiếu (Reflection) đáp ứng chuẩn đồ án môn học.

# ĐÁNH GIÁ

## Những điều đã làm được

- Triển khai đúng quy trình Scrum: tổ chức Sprint Planning, Daily Stand-up, Sprint Review & Retrospective cho cả 3 Sprint.

- Phân tích yêu cầu, thiết kế cơ sở dữ liệu (19 bảng), thiết kế giao diện Admin và viết code đồng bộ theo kiến trúc Laravel (Backend) + Vue.js (Frontend).

- Quản lý phiên bản mã nguồn hiệu quả qua GitHub, phân chia task rõ ràng theo Product Backlog & Sprint Backlog.

- Hoàn thành ~95% phạm vi chức năng theo User Story, đúng tiến độ 3 Sprint và đáp ứng yêu cầu chấm điểm của giảng viên hướng dẫn.

- Nâng cao kỹ năng giao tiếp, giải quyết xung đột nhóm và phản biện kỹ thuật trong các buổi review.

- Gặp gỡ giáo viên hướng dẫn để tìm ra vấn dề làm tìm phương pháp giải quyết vấn đề.

## 2.2. Những điều chưa làm được

- Độ chính xác của mô hình AI định giá chưa được kiểm chứng trên dữ liệu thị trường thực tế (do giới hạn thời gian và nguồn dữ liệu học thuật).

- Chưa triển khai kiểm thử hiệu năng (Load/Performance Testing) và kiểm thử bảo mật chuyên sâu.

- Thiếu phản hồi trực tiếp từ người dùng cuối (môi giới, khách hàng thật) để tinh chỉnh trải nghiệm UX/UI.

- Một số tính năng phụ (xuất báo cáo nâng cao, tích hợp đa thanh toán) chỉ dừng ở mức demo do ràng buộc thời gian.

- Ước lượng thời gian (Estimation) ở Sprint đầu còn lạc quan, dẫn đến điều chỉnh lại phạm vi trong các Sprint sau.

# THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN

## Thuận lợi

- Phạm vi dự án được xác định rõ ràng qua 23 User Story và Product Backlog chi tiết, giúp nhóm tập trung vào tính năng cốt lõi

- Giảng viên hướng dẫn hỗ trợ kịp thời về quy trình Scrum, kiến trúc hệ thống và định hướng kỹ thuật

- Thành viên nhóm có nền tảng tốt về PHP/Laravel, Vue.js và Python, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phân chia module

- Công cụ quản lý (GitHub, Trello, VS Code) được áp dụng xuyên suốt, giúp minh bạch tiến độ và giảm thiểu rủi ro mất mã.

- Nắm bắt được quy trình Scrum và áp dụng Scrum vào thực tế

## Khó khăn

- Về quy trình: Làm quen với Scrum trong giai đoạn đầu còn bỡ ngỡ, các buổi Daily Meeting đôi khi chưa tập trung vào rào cản kỹ thuật.

- Về kỹ thuật: Tích hợp AI model với Laravel gặp khó khăn ở khâu đồng bộ dữ liệu đầu vào/đầu ra và xử lý timeout khi request phức tạp.

- Về quản lý: Khối lượng công việc giữa Frontend, Backend và AI không đồng đều, dẫn đến một số thành viên phải làm bù giờ vào cuối Sprint.

- Về phối hợp: Đôi khi xảy ra bất đồng về giải pháp thiết kế database hoặc luồng xử lý nghiệp vụ, cần nhiều cuộc họp sync để thống nhất.

- Về dữ liệu: Thiếu dataset bất động sản thực tế để train/test AI, buộc phải dùng dữ liệu mô phỏng, hạn chế độ tin cậy của kết quả định giá.

# BÀI HỌC KINH NGHIỆM

- Về quy trình: Làm quen với Scrum trong giai đoạn đầu còn bỡ ngỡ, các buổi Daily Meeting đôi khi chưa tập trung vào rào cản kỹ thuật.

- Về kỹ thuật: Tích hợp AI model với Laravel gặp khó khăn ở khâu đồng bộ dữ liệu đầu vào/đầu ra và xử lý timeout khi request phức tạp.

- Về quản lý: Khối lượng công việc giữa Frontend, Backend và AI không đồng đều, dẫn đến một số thành viên phải làm bù giờ vào cuối Sprint.

- Về phối hợp: Đôi khi xảy ra bất đồng về giải pháp thiết kế database hoặc luồng xử lý nghiệp vụ, cần nhiều cuộc họp sync để thống nhất.

- Về dữ liệu: Thiếu dataset bất động sản thực tế để train/test AI, buộc phải dùng dữ liệu mô phỏng, hạn chế độ tin cậy của kết quả định giá.