THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | BĐSAI |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý bất động sản tích hợp AI định giá thông minh |  |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 01/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 15/05/2026 |  |
| Nơi thực hiện | Khoa công nghệ thông tin – Đại Học Duy Tân |  |  |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Quốc Long Email: Phone: Mai Thị Thanh Trúc Email: Phone: |  |  |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | Ths.Nguyễn Quốc Long |  |  |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Võ Trần Tấn Phú |  | vottanphu@dtu.edu.vn |  | 0869189812 |
| Thành viên trong nhóm | Mai Song Việt |  | maisongviet@dtu.edu.vn |  | 0866179631 |
|  | Hoàng Anh Nguyên Vũ |  | hoanganguyenvu@dtu.edu.vn |  | 0866185350 |
|  | Trần Văn Nhật |  | tranvannhatt3@dtu.edu.vn |  | 0336837550 |
|  | Mai Hoàng Phúc Thảo |  | maihphucthao@dtu.edu.vn |  | 0984095917 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý bất động sản tích hợp AI định giá thông minh |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Proposal Document |
| Người thực hiện | Hoàng Anh Nguyên Vũ |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Hoàng Anh Nguyên Vũ | 01/03/2026 |  |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Mai Thị Thanh Trúc | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Ths.Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | Ths.Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Võ Trần Tấn Phú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Mai Song Việt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Hoàng Anh Nguyên Vũ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Văn Nhật | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Mai Hoàng Phúc Thảo | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

# GIỚI THIỆU

## Mục đích

- Mục đích của tài liệu này:

- Xác định yêu cầu, ý tưởng các vấn đề liên quan đến việc xây dựng dự án

- Đưa ra các đề xuất dự án, kế hoạch hành động dự án, kiến trúc, giải pháp thực hiện, bao gồm cả về kế hoạch, phát triển, thực hiện và giám sát dự án.

## Phạm vi

- Bên cạnh việc cung cấp cho bạn các tài liệu, nó sẽ liệt kê tất cả các thành viên trong nhóm phát triển trong dự án này, quy trình và khuôn khổ mà dự án sẽ áp dụng.

- Cung cấp kế hoạch cho từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm dựa trên quy trình Scrum bao gồm: Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc và các mốc thời gian quan trọng trong dự án v.v....

- Đề xuất bao gồm giới thiệu các giải pháp, xác định cách tốt nhất để phát triển mà chúng tôi tạo ra, tổng chi phí ước tính, thời gian hoàn vốn và khối lượng hoàn vốn cho dự án.

## Tham khảo

Bảng 1.1: Danh mục tài liệu tham khảo

| Số TT | Tên tài liệu | Tham chiếu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Scrum Process | https://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum |
| 2 | HTML, CSS, JS | https://www.w3schools.com/ |
| 3 | PHP | https://www.javatpoint.com/java-tutorial |
| 4 | 4 laravel | https://laravel.com/docs/10.x/releases |

# TỔNG QUAN DỰ ÁN

## Lý do chọn đề tài

- Với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế và quá trình đô thị hóa, thị trường bất động sản ngày càng trở nên sôi động và phức tạp. Nhu cầu quản lý thông tin bất động sản, theo dõi giá trị tài sản, cũng như hỗ trợ ra quyết định đầu tư ngày càng tăng cao, đặc biệt trong bối cảnh dữ liệu phân tán và biến động liên tục. Điều này đặt ra yêu cầu cần có một hệ thống quản lý hiệu quả, có khả năng tổng hợp, phân tích và cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho người dùng.

- Tuy nhiên, việc quản lý bất động sản theo phương pháp truyền thống thường gặp nhiều hạn chế như thiếu tính đồng bộ, khó cập nhật dữ liệu, và phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm chủ quan trong việc định giá tài sản. Điều này dễ dẫn đến sai lệch thông tin, gây rủi ro trong giao dịch và đầu tư.

- Trước thực trạng đó, việc ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) vào hệ thống quản lý bất động sản là một hướng đi tiềm năng. AI có khả năng phân tích dữ liệu lớn, nhận diện xu hướng thị trường và đưa ra các dự đoán giá trị bất động sản một cách nhanh chóng và chính xác hơn so với phương pháp truyền thống.

- Xuất phát từ những nhu cầu trên, chúng tôi quyết định lựa chọn đề tài: “Xây dựng hệ thống quản lý bất động sản tích hợp AI định giá thông minh”. Mục tiêu của đề tài là xây dựng một hệ thống giúp người dùng dễ dàng quản lý thông tin bất động sản, đồng thời ứng dụng AI để hỗ trợ định giá tài sản một cách chính xác, khách quan và hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và giảm thiểu rủi ro trong hoạt động kinh doanh và đầu tư bất động sản trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay.

## Định nghĩa dự án

- Dự án “Xây dựng hệ thống quản lý bất động sản tích hợp AI định giá thông minh” là một hệ thống phần mềm được phát triển nhằm hỗ trợ cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp trong việc quản lý thông tin bất động sản một cách hiệu quả, đồng thời cung cấp công cụ định giá tài sản dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI).

- Hệ thống cho phép người dùng lưu trữ, cập nhật và quản lý các thông tin liên quan đến bất động sản như vị trí, diện tích, pháp lý, giá bán, lịch sử giao dịch,… một cách tập trung và đồng bộ. Bên cạnh đó, hệ thống tích hợp mô hình AI có khả năng phân tích dữ liệu thị trường, so sánh các yếu tố liên quan và đưa ra mức giá ước tính phù hợp, giúp người dùng có cơ sở tham khảo trong quá trình mua bán hoặc đầu tư.

## 2.3. Giải pháp đề xuất

- Xây dựng hệ thống quản lý bất động sản tích hợp AI định giá thông minh được xây dựng dựa trên một số yêu cầu đặc biệt của người dùng như:

- Người dùng đăng nhập vào website có thể xem bài đăng, mua gói đăng tin., v.v… Nhà quản trị có toàn quyền sử dụng và đảm bảo tính an toàn cho Website.

- Công nghệ thực hiện: Laravel, VueJS.

- Quy trình phát triển ứng dụng: Quy trình Scrum.

### 2.3.1. Mục tiêu dự án

- Xây dựng hệ thống quản lý bất động sản tích hợp AI định giá thông minh như sau:

- Cung cấp chức năng đăng nhập, đăng xuất và quản lý thông tin tài khoản người dùng an toàn, linh hoạt.

- Ứng dụng AI để phân tích dữ liệu thị trường và đưa ra mức định giá bất động sản chính xác, hỗ trợ ra quyết định nhanh chóng.

- Đáp ứng nhu cầu lưu trữ dữ liệu bất động sản ngày càng lớn với độ chính xác và tính nhất quán cao, phù hợp cho cơ quan và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Tối ưu hóa việc lưu trữ và truy xuất thông tin, giúp rút ngắn thời gian tìm kiếm dữ liệu.

- Hỗ trợ quản lý thông tin bất động sản (dự án, nhà đất, giao dịch, khách hàng) một cách khoa học và dễ dàng.

- Tích hợp quy trình xử lý hồ sơ, tài liệu và ký duyệt điện tử, giúp đơn giản hóa thủ tục và tiết kiệm thời gian.

- Sắp xếp và phân loại dữ liệu có hệ thống, giúp người dùng dễ dàng tra cứu và quản lý.

- Tạo môi trường làm việc hiện đại, hiệu quả, nâng cao năng suất và chất lượng quản lý.

- Có khả năng mở rộng và tích hợp thêm các tính năng thông minh trong tương lai.

### 2.3.2. Hoạt động của ứng dụng

- Hệ thống gồm 3 tác nhân chính: Quản trị viên (Admin), Khách hàng và Môi giới bất động sản.

- Đối với Môi giới:
Khi môi giới gửi yêu cầu lên hệ thống (đăng tin bất động sản, cập nhật thông tin, yêu cầu định giá AI, tìm kiếm sản phẩm), hệ thống sẽ tiếp nhận và xử lý.
Hệ thống phản hồi kết quả (thông tin bất động sản, giá đề xuất từ AI, trạng thái tin đăng) và
lưu trữ dữ liệu yêu cầu vào cơ sở dữ liệu.

- Đối với Khách hàng:
Khi khách hàng gửi yêu cầu (tìm kiếm bất động sản, xem chi tiết, yêu cầu tư vấn, tham khảo giá AI), hệ thống tiếp nhận và xử lý.
Hệ thống phản hồi thông tin phù hợp (kết quả tìm kiếm, gợi ý giá, danh sách bất động sản) và
lưu trữ lịch sử truy vấn của khách hàng.

- Đối với Quản trị viên (Admin):
Khi quản trị viên kiểm tra và quản lý các dữ liệu trên hệ thống (tin đăng, người dùng, kết quả định giá AI), hệ thống sẽ xử lý và kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu.
Sau đó, hệ thống phản hồi thông tin quản lý (thống kê, báo cáo, trạng thái hệ thống) để hỗ trợ việc giám sát và điều hành.

- Xác định bối cảnh của hệ thống trong quá trình hoạt động trong thực tế.

### 2.3.3. Các chức năng cơ bản của hệ thống

- Đối với người dùng, có thể:

- Đăng nhập.

- Đăng ký

- Đăng xuất

- Tìm kiếm

- Xem thông tin bài đăng

- Mua gói đăng tin

- Đối với admin, có thể:

- Quản lý khách hàng

- Quản lý môi giới

- Quản lý bất động sản

- Quản lý gói tin

- Quản lý giao dịch

- Thống kê hệ thống

- V.v…

### 2.3.4. Các công nghệ ràng buộc

#### 2.3.4.1. Kỹ thuật phát triển hệ thống

- Nền tảng ứng dụng web.

- Ngôn ngữ lập trình: PHP, Html, Css, Vue.Js

- Cơ sở dữ liệu: MySQL.

- Quy trình quản lý ứng dụng: Quy trình Scrum.

#### 2.3.4.2. Môi trường

- Máy người dùng phải được kết nối Internet, có trình duyệt Web (IE, Google Chrome, Firefox v.v..).

- Phần mềm phát triển dự án: Xampp, Git, MySQL, VSCode, PostMan, Navicat.

- Công cụ quản lý mã nguồn: Github.

#### 2.3.4.3. Các ràng buộc khác

- Nguồn lực: 5 người.

- Kinh phí: Hạn chế.

- Thời gian: Dự án hoàn thành sau 2,5 tháng.

- Công nghệ: PHP laravel, Html, css, Vue.JS.

# KẾ HOẠCH TỔNG THỂ DỰ ÁN

## Định nghĩa Scrum

- Scrum là một tập hợp con của Agile và là một trong những khuôn khổ quá trình phổ biến nhất để triển khai Agile. Nó là một mô hình phát triển phần mềm lặp đi lặp lại được sử dụng để quản lý phát triển phần mềm và sản phẩm phức tạp. Các lần lặp có độ dài cố định, được gọi là nước rút kéo dài từ một đến hai tuần cho phép nhóm vận chuyển phần mềm theo nhịp đều đặn. Vào cuối mỗi Sprint, các bên liên quan và các thành viên trong nhóm họp lại để lập kế hoạch cho các bước tiếp theo.

### Mô tả Scrum

- Có ba vai trò cụ thể trong Scrum:

- Chủ sở hữu sản phẩm: Chủ sở hữu sản phẩm tập trung vào các yêu cầu kinh doanh và thị trường, ưu tiên tất cả các công việc cần được thực hiện. Anh ấy hoặc cô ấy xây dựng và quản lý công việc tồn đọng, cung cấp hướng dẫn về các tính năng cần vận chuyển tiếp theo, đồng thời tương tác với nhóm và các bên liên quan khác để đảm bảo mọi người đều hiểu các mục trong sản phẩm tồn đọng. Product Owner không phải là người quản lý dự án. Thay vì quản lý tình trạng và tiến độ, công việc của anh ta hoặc cô ta là thúc đẩy nhóm với mục tiêu và tầm nhìn.

- Scrum Master: Thường được coi là người huấn luyện cho nhóm, Scrum Master giúp nhóm làm việc tốt nhất có thể. Điều này có nghĩa là tổ chức các cuộc họp, đối phó với rào cản và thách thức, đồng thời làm việc với Product Owner để đảm bảo sản phẩm tồn đọng đã sẵn sàng cho sprint tiếp theo. Scrum Master cũng đảm bảo nhóm tuân thủ quy trình Scrum. Người đó không có quyền đối với các thành viên trong nhóm, nhưng người đó có quyền đối với quy trình. Ví dụ: Scrum Master không thể cho ai đó biết phải làm gì, nhưng có thể đề xuất một nhịp chạy nước rút mới.

- Nhóm làm việc tại Scrum: Nhóm Scrum bao gồm từ năm đến bảy thành viên. Mọi người trong dự án làm việc cùng nhau, giúp đỡ lẫn nhau và chia sẻ tình bạn thân thiết sâu sắc. Không giống như các nhóm phát triển truyền thống, không có các vai trò riêng biệt như lập trình viên, nhà thiết kế hoặc người kiểm tra. Mọi người cùng nhau hoàn thành tập hợp công việc. Nhóm Scrum sở hữu kế hoạch cho mỗi sprint; họ dự đoán khối lượng công việc họ có thể hoàn thành trong mỗi lần lặp lại.

### 3.1.2. The artìacts

- Product Backlog: Product Owner và Nhóm Scrum họp để sắp xếp thứ tự ưu tiên các hạng mục trong product backlog (công việc trên product backlog đến từ các câu chuyện và yêu cầu của người dùng). Product backlog không phải là danh sách những thứ cần hoàn thành, mà nó là danh sách tất cả các tính năng mong muốn của sản phẩm. Sau đó, nhóm phát triển kéo công việc từ sản phẩm tồn đọng để hoàn thành trong mỗi sprint.

- Sprint Backlog: là danh sách các chức năng được phát triển cho Sprint; nó được xác định bởi cuộc họp “Lập kế hoạch Sprint’. Sprint Backlog là chức năng được chọn từ Product Backlog dựa trên mức độ ưu tiên và khả năng phát triển của nhóm.

- Estimation: Trong SCRUM, các thành viên của Nhóm công tác sẽ do chính bạn lựa chọn và ước tính thời gian phát triển dự kiến và chịu trách nhiệm về ước tính này. Sau khi hoàn thành bảng sẽ cập nhật Sprint Backlog.

### 3.1.3. Process (Quá trình)

Hình 3.1: Scrum process (Tiến trình Scrum)

## Kế hoạch tổng thể

Bảng 3.1: Master Plan (Tiến trình Scrum)

| No. | Tiến trình | Thời gian | Bắt đầu | Kết thúc |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Khởi tạo | 3 ngày | 12/03/2026 | 14/03/2026 |
| 1.1 | Thu thập yêu cầu | 1 ngày | 12/03/2026 | 12/03/2026 |
| 1.2 | Tạo tài liệu | 2 ngày | 13/03/2026 | 14/03/2026 |
| 2 | Bắt đầu dự án | 3 ngày | 15/03/2026 | 17/03/2026 |
| 2.1 | Họp bắt đầu dự án | 1 ngày | 15/03/2026 | 15/03/2026 |
| 2.2 | Bổ sung tài liệu ban đầu | 2 ngày | 16/03/2026 | 17/03/2026 |
| 3 | Phát triển | 53 ngày | 18/03/2026 | 09/05/2026 |
| 3.1 | Sprint 1 | 18 ngày | 18/03/2026 | 04/04/2026 |
| 3.2 | Sprint 2 | 18 ngày | 05/04/2026 | 22/04/2026 |
| 3.3 | Sprint 3 | 17 ngày | 23/04/2026 | 09/05/2026 |
| 4 | Họp nhận phản hồi dự án | 2 ngày | 10/05/2026 | 11/05/2026 |
| 5 | Viết báo cáo và kết thúc dự án | 4 ngày | 12/05/2026 | 15/05/2026 |

## Quản lý tổ chức

### Nguồn nhân lực

Bảng 3.2: Nguồn nhân lực

| Vai trò | Trách nhiệm | Người tham gia |
| --- | --- | --- |
| Người hướng dẫn | - Hướng dẫn về quy trình. - Giám sát mọi hoạt động của đội. | ThS. Nguyễn Quốc Long & Mai Thị Thanh Trúc |
| Thành viên trong nhóm | - Ước tính thời gian để hoàn thành công việc. - Phân tích yêu cầu. - Thiết kế, hoàn thiện dần mẫu mã. - Code và kiểm tra ứng dụng. - Cài đặt và triển khai các chức năng của hệ thống. - Triển khai sản phẩm. | Mai Song Việt Hoàng Anh Nguyên Vũ Mai Hoàng Phúc Thảo Trần Văn Nhật |
| Nhóm trưởng | - Xác định và phân tích ứng dụng. - Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm. - Kiểm soát và quản lý các thành viên trong nhóm. - Định hướng cho các thành viên trong nhóm. - Đảm bảo rằng nhiệm vụ được hoàn thành đúng thời hạn. - Quản lý rủi ro. - Đưa ra các giải pháp để giải quyết vấn đề. | Võ Trần Tấn Phú |

### Phi nhân lực

Bảng 3.3. Phi nhân lực

| STT | Danh mục | Mục đích | Tiêu chí (Yes/No) | Số lượng | Tiêu chí chấp nhận | Ngày mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Laptop | Development | Yes | 5 |  | 22/03/2026 |
| 2 | PHP | Programing Language | Yes | 1 |  | 22/03/2026 |
| 3 | MySQL, VSCode | Tools | Yes | 2 |  | 22/03/2026 |
| 4 | Laptop | Web Browser | Yes | 5 |  | 22/03/2026 |