BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

Tên đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TÍCH HỢP AI ĐỊNH GIÁ THÔNG MINH

·•🙞✴🙜•·

PRODUCT BACKLOG

GVHD: ThS. Nguyễn Quốc Long

Mai Thị Thanh Trúc

Nhóm SVTH:

Võ Trần Tấn Phú	28201102966

Mai Song Việt	28212504985

Hoàng Anh Nguyên Vũ	28211105590

Trần Văn Nhật	28211154547

Mai Hoàng Phúc Thảo	28211100726

Đà Nẵng, tháng 03 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | BĐSAI |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý bất động sản tích hợp AI định giá thông minh |  |  |
| Ngày bắt đầu | 01/03/2026 | Ngày kết thúc | 15/05/2026 |
| Nơi thực hiện | Khoa Công nghệ thông tin – Đại học Duy Tân |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Quốc Long Email: Phone: Mai Thị Thanh Trúc Email: Phone: |  |  |
| Chủ sở hữu (Product Owner) | ThS. Nguyễn Quốc Long |  |  |
| Quản lý dự án (Scrum Master) | Võ Trần Tấn Phú | vottanphu@dtu.edu.vn | 0869189812 |
| Thành viên trong đội | Mai Song Việt | maisongviet@dtu.edu.vn | 0866179631 |
|  | Hoàng Anh Nguyên Vũ | hoanganguyenvu@dtu.edu.vn | 0866185350 |
|  | Trần Văn Nhật | tranvannhatt3@dtu.edu.vn | 0336837550 |
|  | Mai Hoàng Phúc Thảo | maihphucthao@dtu.edu.vn | 0984095917 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý bất động sản tích hợp AI định giá thông minh |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Product Backlog |
| Người thực hiện | Hoàng Anh Nguyên Vũ |

LỊCH SỬ CHỈNH CẬP NHẬT TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh cập nhật | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Hoàng Anh Nguyên Vũ | 16/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Hoàng Anh Nguyên Vũ | 17/03/2026 | Bản chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | ThS.Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Mai Thị Thanh Trúc | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Chủ sở hữu | ThS.Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Quản lý dự án | Võ Trần Tấn Phú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
| Thành viên | Mai Song Việt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Hoàng Anh Nguyên Vũ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Trần Văn Nhật | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |
|  | Mai Hoàng Phúc Thảo | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | …./…./2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	11

1.1. Mục đích.	11

1.2. Phạm vi.	12

1.3. Tài liệu tham khảo.	12

2.1. Mô tả Product Backlog	13

2.1.1 PB01 - Đăng nhập	13

2.1.2 PB02 - Đăng xuất	14

2.1.3 PB03 - Đăng ký	14

2.1.4 PB04 - Đổi mật khẩu	16

2.1.5 PB05 - Quản lý hồ sơ cá nhân	17

2.1.6 PB06 - Tìm kiếm bất động sản	19

2.1.7 PB07 - Xem chi tiết bất động sản	20

2.1.8 PB08 - Xem bản đồ (Map) bất động sản theo khu vực	22

2.1.9 PB09 - Quản lý khách hàng	23

2.1.10 PB10 - Mua gói tin	25

2.1.11 PB11 - Quản lý gói tin	26

2.1.12 PB12 - Thanh toán	27

2.1.13 PB13 - Quản lý giao dịch (Thanh toán gói tin)	29

2.1.14 PB14 - Yêu thích (Thả tim bài đăng bất động sản)	30

2.1.15 PB15 - Thông báo tương tác bài đăng	31

2.1.16 PB16 - Quản lý môi giới	32

2.1.17 PB17 - AI định giá bất động sản	33

2.1.18 PB18 - Đăng tin bất động sản	34

2.1.19 PB19 - Chatbot tư vấn	35

2.1.20 PB20 - Quản lý bài đăng	36

2.1.21 PB21 - Quản lý người dùng đã mua gói	38

2.1.22 PB22 – Phân Quyền Chức Năng	40

2.1.23 PB23 – Thống kê hệ thống	42

2.2.Ưu tiên và ước tính	4

2.3. Chia theo từng Sprint	4

# 1. GIỚI THIỆU

Đây là tài liệu Product Backlog trong quy trình Scrum. Nó bao gồm danh sách tất cả các tính năng được ưu tiên và các mô tả cho từng tính năng của sản phẩm cần phải hoàn thành trong dự án. Thông thường, Product Backlog chứa các User Story, nhưng đôi khi cũng có thể có các yêu cầu chức năng, yêu cầu phi chức năng, bugs và một số vấn đề khác.

Product Backlog trong Scrum cũng chấp nhận việc thay đổi và tăng thêm trong quá trình dự án tùy theo sự thay đổi yêu cầu của Product Owner.

## 1.1. Mục đích.

Tài liệu này thể hiện các yêu cầu cấp cao trong quan điểm của người dùng cuối. Những yêu cầu của người dùng sẽ được chia thành nhiều nhiệm vụ để phân công cho nhóm phát triển. Ngoài ra, tài liệu này cũng có các tiêu chuẩn chấp nhận, hữu ích cho người kiểm tra để tạo kế hoạch kiểm tra và kiểm thử.

## 1.2. Phạm vi.

- Các user story trong dự án

- Các yêu cầu chức năng và phi chức năng

- Sơ đồ Use case

- Biểu đồ hoạt động

## 1.3. Tài liệu tham khảo.

Bảng 1: Tài liệu tham khảo

| No | Reference | Note |
| --- | --- | --- |
| 1 | http://agilebench.com/blog/the-product-backlog-for-agile-teams | Cách tạo Product Backlog |
| 2 | http://www.mountaingoatsoftware.com/agile/scrum/product-backlog/example/ | Ví dụ về Product Backlog |
| 3 | KLTN-SE.01.Product Proposal.docx | Proposal Document |

## 2.1. Mô tả Product Backlog

### 2.1.1 PB01 - Đăng nhập

| ID | PB01 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin, khách hàng, môi giới) |
| Mô tả | Người dùng đăng nhập vào hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập vào trang đăng nhập. 2. Chọn chức năng đăng nhập (Nhấn chọn [Đăng Nhập]). 3. Nhập Username. (Nhập vào [Username] TextBox). 4. Nhập Mật khẩu (Nhập vào [Password] TextBox). 5. Gửi yêu cầu đăng nhập (Nhấn chọn [Đăng Nhập] Button). 6. Kiểm tra đăng nhập: 6.1. Kiểm tra Username. Nếu nhập sai Username, hệ thống hiển thị thông báo “Bạn nhập sai Username hoặc Password”. 6.2. Kiểm tra Mật khẩu. Nếu nhập sai Mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo “Bạn nhập sai Username hoặc Password”. 6.3. Nếu đăng nhập thành công, hệ thống hiển thị thông báo và chuyển sang trang thông tin người dùng. |
| Điều kiện trước | ## Tài khoản của người dùng phải tồn tại trong hệ thống (Password và Username đã được cấp mặc định) |
| Điều kiện ràng buộc | ## 1. Hệ thống phải có kết nối với cơ sở dữ liệu để xác thực thông tin đăng nhập. 2. Username và Password phải được mã hóa trước khi gửi đi để đảm bảo tính bảo mật. |

### 2.1.2 PB02 - Đăng xuất

| ID | PB02 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin, khách hàng, môi giới) |
| Mô tả | Người dùng đăng xuất khỏi hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng nhấn vào nút [Đăng Xuất]. 2. Hệ thống hiện thông báo xác nhận “Bạn có chắc chắn muốn đăng xuất không?”. 3. Nếu chọn “Có”, hệ thống đăng xuất người dùng và quay về trang đăng nhập. 4. Nếu chọn “Không”, hệ thống giữ nguyên trạng thái đăng nhập và hiển thị lại trang người dùng. |
| Điều kiện trước | ## 1. Tất cả các hoạt động hoặc thao tác chưa được lưu trước khi đăng xuất sẽ không được ghi nhận. ## 2. Đảm bảo hệ thống không cho phép truy cập trở lại vào các trang yêu cầu quyền đăng nhập sau khi đã đăng xuất. |

### 2.1.3 PB03 - Đăng ký

| ID | PB03 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Mô tả | Chức năng cho phép người dùng tạo tài khoản để truy cập và sử dụng các chức năng của hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập chức năng “Đăng ký” 2. Hệ thống hiển thị form đăng ký, bao gồm: - Họ và tên - Email - Số điện thoại - Mật khẩu - Xác nhận mật khẩu 3. Người dùng nhập thông tin và nhấn “Đăng ký” 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: - Tính hợp lệ của Email - Độ dài và định dạng mật khẩu - Xác nhận mật khẩu trùng hợp 5. Nếu hợp lệ: - Tạo tài khoản mới - Lưu thông tin vào hệ thống 6. Hệ thống thông báo đăng ký thành công |
| Điều kiện trước | ## Người dùng chưa có tài khoản |
| Điều kiện ràng buộc | ## 1. Email: ## Không được trùng với tài khoản đã tồn tại ## Đúng định dạng ## 2. Mật khẩu: ## Độ dài tối thiểu (ví dụ: ≥ 6 ký tự) ## 3. Xác nhận mật khẩu phải trùng khớp ## 4. Các trường bắt buộc không được để trống ## 5. Số điện thoại phải hợp lệ (đúng định dạng) |

### 2.1.4 PB04 - Đổi mật khẩu

| ID | PB04 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Admin, khách hàng, môi giới) |
| Mô tả | Cho phép người dùng đổi mật khẩu tài khoản của mình trong hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng chọn chức năng Đổi mật khẩu từ giao diện tài khoản cá nhân. 2. Người dùng nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới: - Mật khẩu cũ phải trùng khớp với mật khẩu hiện tại. - Mật khẩu mới phải thỏa mãn tiêu chí bảo mật (bao gồm ký tự đặc biệt, số, chữ viết hoa, chữ thường). 3. Hệ thống kiểm tra và hiển thị thông báo: - Nếu mật khẩu cũ không đúng, hiển thị thông báo: “Mật khẩu cũ không chính xác”. - Nếu mật khẩu mới không hợp lệ, hiển thị thông báo: “Mật khẩu mới không đạt yêu cầu bảo mật”. 4. Nếu đổi mật khẩu thành công, hiển thị thông báo: “Đổi mật khẩu thành công”. |
| Điều kiện trước | ## Người dùng phải có tài khoản trong hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | ## Mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu hiện tại hoặc các mật khẩu đã sử dụng trước đó (nếu áp dụng lịch sử mật khẩu). |

### 2.1.5 PB05 - Quản lý hồ sơ cá nhân

| ID | PB05 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Người dùng (Khách hàng, môi giới, admin) |
| Mô tả | Cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin hồ sơ cá nhân của chính mình trong hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập mục "Quản lý hồ sơ cá nhân". 2. Hệ thống hiển thị đầy đủ thông tin cá nhân hiện tại, bao gồm (ví dụ): - Họ và tên - Số điện thoại - Email - Địa chỉ - Ảnh đại diện (nếu có) 3. Người dùng có thể thực hiện các thao tác sau: • Cập nhật thông tin: - Người dùng chọn chỉnh sửa thông tin cá nhân - Nhập/chỉnh sửa các trường thông tin hợp lệ - Nhấn lưu để cập nhật - Hệ thống thông báo cập nhật thành công • Thay đổi mật khẩu (nếu có): - Người dùng nhập mật khẩu cũ và mật khẩu mới - Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ - Cập nhật mật khẩu nếu đúng 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào: - Không để trống các trường bắt buộc - Định dạng email, số điện thoại hợp lệ 5. Nếu có lỗi xảy ra: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể - Không lưu dữ liệu không hợp lệ 6. Người dùng chỉ được phép xem và chỉnh sửa thông tin của chính mình, không truy cập hồ sơ của người khác. |
| Điều kiện trước | ## Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | ## 1. Người dùng không được phép thay đổi các thông tin hệ thống quản lý (ví dụ: ID tài khoản, vai trò). ## 2. Email (nếu cho phép sửa) phải là duy nhất trong hệ thống. ## 3. Mật khẩu mới phải tuân thủ chính sách bảo mật (độ dài tối thiểu, ký tự đặc biệt, v.v.). ## 4. Dữ liệu cập nhật phải được lưu trữ an toàn và bảo mật. ## 5. Hệ thống phải ghi nhận lịch sử thay đổi (nếu có yêu cầu audit). |

2.1.5. PB05 – Quản lý khách hàng

| ID | PB05 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Thêm, cập nhật, xóa thông tin về khách hàng trong hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập mục "Quản lý khách hàng". 2. Thực hiện các thao tác sau: • Thêm mới: Người dùng chọn Tạo mới, nhập thông tin (Tên khách hàng, thông tin, v.v.), và nhấn Lưu. • Cập nhật: Người dùng chọn loại văn bản cần chỉnh sửa, cập nhật thông tin và nhấn Lưu. • Xóa: Người dùng chọn thông tin khách hàng cần xóa và nhấn Xóa, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. Nếu người dùng đồng ý, thông tin khách hàng sẽ bị xóa khỏi hệ thống. 3. Hệ thống xử lý yêu cầu và hiển thị thông báo kết quả (Thành công hoặc lỗi). |
| Điều kiện trước | ## Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | ## Mỗi khách hàng đều có mã duy nhất trong hệ thống |

### 2.1.6 PB06 - Tìm kiếm bất động sản

| ID | PB06 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng, khách vãng lai, môi giới |
| Mô tả | Chức năng cho phép người dùng tìm kiếm bất động sản dựa trên các tiêu chí khác nhau như từ khóa, giá, khu vực và loại hình nhằm nhanh chóng tìm được bất động sản phù hợp với nhu cầu. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập chức năng “Tìm kiếm bất động sản”. 2. Hệ thống hiển thị thanh tìm kiếm và bộ lọc, bao gồm: - Từ khóa (tiêu đề, địa chỉ) - Giá (min – max) - Khu vực - Loại bất động sản - Diện tích (tuỳ chọn) 3. Người dùng nhập thông tin tìm kiếm hoặc chọn bộ lọc. 4. Người dùng nhấn “Tìm kiếm”. 5. Hệ thống xử lý và hiển thị kết quả: - Danh sách bất động sản phù hợp - Thông tin cơ bản (tiêu đề, giá, địa chỉ, hình ảnh) 6. Người dùng có thể: - Xem chi tiết bất động sản - Thay đổi điều kiện tìm kiếm |
| Điều kiện trước | ## Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | ## 1. Giá tìm kiếm: ## Min ≤ Max ## 2. Các tiêu chí lọc phải hợp lệ (không âm, không sai định dạng) ## 3. Chỉ hiển thị các bất động sản: ## Đang hoạt động / được phép hiển thị ## 4. Kết quả tìm kiếm phải: ## Phù hợp với điều kiện người dùng nhập ## 5. Nếu không có kết quả: ## Hiển thị thông báo phù hợp |

### 2.1.7 PB07 - Xem chi tiết bất động sản

| ID | PB07 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng, môi giới |
| Mô tả | Chức năng cho phép người dùng xem đầy đủ thông tin chi tiết của một bất động sản để đánh giá và đưa ra quyết định. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập danh sách bất động sản hoặc kết quả tìm kiếm. 2. Người dùng chọn một bất động sản. 3. Hệ thống hiển thị thông tin chi tiết, bao gồm: - Tiêu đề - Giá - Địa chỉ - Diện tích - Mô tả chi tiết - Hình ảnh - Thông tin môi giới (người đăng) 4. Người dùng có thể thực hiện các thao tác: - Thả tim (yêu thích) bất động sản - Xem thông tin liên hệ môi giới - Quay lại danh sách 5. Hệ thống hiển thị thông tin đầy đủ và chính xác. |
| Điều kiện trước | ## Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống. |
| Điều kiện ràng buộc | ## 1. Chỉ hiển thị bất động sản: ## Đang hoạt động / được phép hiển thị ## 2. Thông tin phải đầy đủ và hợp lệ ## 3. Không hiển thị bất động sản đã bị xóa hoặc bị ẩn ## 4. Thông tin môi giới phải đúng với người đăng ## 5. Người dùng chỉ được thao tác (thả tim) khi đã đăng nhập |

### 2.1.8 PB08 - Xem bản đồ (Map) bất động sản theo khu vực

| ID | PB08 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng, môi giới |
| Mô tả | Chức năng cho phép người dùng xem các bất động sản trên bản đồ theo khu vực, giúp dễ dàng xác định vị trí và lựa chọn bất động sản phù hợp. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập chức năng “Xem bản đồ”. 2. Hệ thống hiển thị bản đồ khu vực. 3. Hệ thống hiển thị các bất động sản trên bản đồ dưới dạng: - Marker (điểm đánh dấu) theo vị trí 4. Người dùng có thể thực hiện: - Di chuyển bản đồ (zoom, kéo) - Lọc theo khu vực hoặc tiêu chí (giá, loại…) 5. Khi người dùng chọn một marker: - Hiển thị thông tin nhanh: - Tiêu đề - Giá - Địa chỉ 6. Người dùng có thể: - Xem chi tiết bất động sản từ bản đồ |
| Điều kiện trước | ## Người dùng đã đăng nhập và có quyền tìm kiếm văn bản |
| Điều kiện ràng buộc | ## 1. Chỉ hiển thị bất động sản: ## Có tọa độ (latitude, longitude) hợp lệ ## Đang hoạt động / được phép hiển thị ## 2. Dữ liệu vị trí phải chính xác ## 3. Không hiển thị bất động sản: ## Bị ẩn hoặc đã xóa ## 4. Khi zoom hoặc thay đổi khu vực: ## Hệ thống phải cập nhật lại danh sách marker ## 5. Số lượng marker hiển thị phải được tối ưu (tránh quá tải) |

### 2.1.9 PB09 - Quản lý khách hàng

| ID | PB09 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Cho phép Admin quản lý thông tin khách hàng trong hệ thống, bao gồm thêm mới, cập nhật, xem và xóa thông tin khách hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin truy cập mục "Quản lý khách hàng". 2. Hệ thống hiển thị danh sách khách hàng, bao gồm các thông tin cơ bản (ví dụ): - Mã khách hàng - Tên khách hàng - Số điện thoại - Email - Trạng thái 3. Admin có thể thực hiện các thao tác sau: 3.1. Thêm mới: - Admin chọn Tạo mới - Nhập đầy đủ thông tin khách hàng - Nhấn Lưu - Hệ thống thêm mới khách hàng và hiển thị thông báo thành công 3.2. Cập nhật: - Admin chọn khách hàng cần chỉnh sửa - Cập nhật thông tin - Nhấn Lưu - Hệ thống cập nhật và hiển thị thông báo thành công 3.3. Xóa: - Admin chọn khách hàng cần xóa - Nhấn Xóa - Hệ thống hiển thị xác nhận - Nếu đồng ý, hệ thống xóa khách hàng và hiển thị thông báo 3.4. Tìm kiếm / lọc (nếu có): - Admin nhập từ khóa hoặc chọn tiêu chí lọc - Hệ thống hiển thị danh sách phù hợp 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào: - Các trường bắt buộc không được để trống - Email, số điện thoại đúng định dạng 5. Nếu có lỗi xảy ra: - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi cụ thể - Không lưu dữ liệu không hợp lệ |
| Điều kiện trước | ## Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | ## Mỗi khách hàng có mã định danh duy nhất trong hệ thống |

### 2.1.10 PB10 - Mua gói tin

| ID | PB10 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Mô tả | Chức năng cho phép người dùng mua gói đăng tin để được cấp quyền đăng bài bất động sản trên hệ thống. Sau khi thanh toán thành công, tài khoản sẽ được nâng cấp thành môi giới hoặc được gia hạn quyền đăng tin. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập chức năng “Mua gói đăng tin” 2. Hệ thống hiển thị danh sách các gói đăng tin, bao gồm: - Tên gói - Giá tiền - Thời hạn sử dụng - Quyền lợi ( Số bài đăng , thời gian hiển thị ) 3. Người dùng thực hiện các thao tác: - Chọn gói: Người dùng chọn một gói phù hợp - Xác nhận mua: - Hệ thống hiển thị thông tin thanh toán - Người dùng xác nhận thanh toán - Thanh toán: Hệ thống ghi nhận giao dịch với trạng thái “Chờ xử lý” 4. Sau khi thanh toán - Nếu giao dịch thành công: - Hệ thống cập nhật trạng thái giao dịch - Nâng cấp tài khoản thành Môi Giới hoặc gia hạn quyền đăng tin 5. Hệ thống hiển thị thông báo kết quả (Thành công hoặc thất bại). |
| Điều kiện trước | ## Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | ## 1. Người dùng phải đăng nhập mới được mua gói ## 2. Mỗi giao dịch phải gắn với: ## 1 người dùng ## 1 gói đăng tin hợp lệ ## 3. Số tiền thanh toán phải khớp với giá gói ## 4. Chỉ khi giao dịch thành công mới: ## Nâng cấp tài khoản ## Cho phép đăng bài ## 5. Không cho phép tạo giao dịch với gói không tồn tại ## 6. Nếu đã là môi giới: ## Chỉ được gia hạn, không nâng cấp lại |

### 2.1.11 PB11 - Quản lý gói tin

| ID | PB11 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Thêm, cập nhật, xóa thông tin về gói tin trong hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập mục "Quản lý gói tin". 2. Thực hiện các thao tác sau: • Thêm mới: Người dùng chọn Tạo mới, nhập thông tin (Tên gói tin, giá , Mô tả, v.v.), và nhấn Lưu. • Cập nhật: Người dùng chọn khối cần chỉnh sửa, cập nhật thông tin và nhấn Lưu. • Xóa: Người dùng chọn gói tin cần xóa và nhấn Xóa, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. Nếu người dùng đồng ý, khối sẽ bị xóa khỏi hệ thống. 3. Hệ thống xử lý yêu cầu và hiển thị thông báo kết quả (Thành công hoặc lỗi). |
| Điều kiện trước | ## Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | ## Mỗi gói tin đều có mã duy nhất trong hệ thống |

### 2.1.12 PB12 - Thanh toán

| ID | PB12 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng, môi giới |
| Mô tả | Cho phép người dùng mua, gia hạn hoặc nâng cấp gói tin để sử dụng các quyền lợi trong hệ thống (đăng bài, hiển thị ưu tiên, v.v.). Hệ thống xử lý dựa trên trạng thái hiện tại của tài khoản và gói tin. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập mục "Quản lý gói tin". 2. Hệ thống hiển thị: - Danh sách các gói tin - Thông tin gói hiện tại (nếu có): tên gói, ngày hết hạn, trạng thái 3. Người dùng có thể thực hiện các thao tác sau: 3.1. Mua gói (đối với Khách hàng): - Người dùng chọn gói tin - Nhấn Mua gói - Thực hiện thanh toán - Nếu thành công: - Kích hoạt gói tin - Nâng cấp tài khoản từ Khách hàng → Môi giới - Hiển thị thông báo thành công 3.2. Gia hạn gói (đối với Môi giới): - Người dùng chọn Gia hạn - Chọn gói cần gia hạn - Thực hiện thanh toán - Nếu thành công: - Cộng thêm thời gian sử dụng - Cập nhật ngày hết hạn - Hiển thị thông báo thành công 4. Xử lý theo trạng thái gói tin: - Nếu gói còn hạn → cho phép gia hạn / nâng cấp - Nếu gói hết hạn: - Người dùng không thể sử dụng quyền lợi (ví dụ: đăng bài) - Cho phép mua lại hoặc gia hạn gói 5. Hệ thống xử lý thanh toán: - Nếu thành công: cập nhật trạng thái gói - Nếu thất bại: hiển thị lỗi và cho phép thanh toán lại 6. Sau khi giao dịch thành công: - Ghi nhận lịch sử giao dịch - Cập nhật quyền hạn người dùng theo gói |
| Điều kiện trước | ## Người dùng đã truy cập thành công vào hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | ## 1. Mỗi giao dịch có mã duy nhất ## 2. Gói tin chỉ được kích hoạt khi thanh toán thành công ## 3. Thời hạn gói tin được tính chính xác theo thời gian hệ thống ## 4. Người dùng chỉ được sử dụng quyền lợi khi gói còn hiệu lực ## 5. Thông tin thanh toán phải được bảo mật ## 6. Hệ thống phải lưu lịch sử giao dịch và thay đổi gói tin ## 7. Việc nâng cấp/gia hạn phải đảm bảo không làm mất dữ liệu hiện có |

### 2.1.13 PB13 - Quản lý giao dịch (Thanh toán gói tin)

| ID | PB13 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Quản lý các giao dịch thanh toán gói tin của khách hàng, bao gồm xem, xác nhận và cập nhật trạng thái giao dịch, từ đó nâng cấp tài khoản khách hàng thành môi giới khi thanh toán thành công. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập mục "Quản lý giao dịch". 2. Hệ thống hiển thị danh sách các giao dịch, bao gồm: - Thông tin khách hàng - Gói đăng tin đã mua - Trạng thái thanh toán (Chờ xử lý / Thành công / Thất bại) - Thời gian giao dịch 3. Thực hiện các thao tác sau: - Xem chi tiết: Admin chọn một giao dịch để xem thông tin chi tiết - Xác nhận thanh toán: Admin xác nhận giao dịch đã thanh toán thành công -> Hệ thống cập nhật trạng thái giao dịch “Thành công” -> Đồng thời nâng cấp tài khoản khách hàng từ Khách hàng thường -> Môi giới - Cập nhật trạng thái: Admin có thể cập nhật trạng thái giao dịch (Thành công/ Thất bại) - Xóa giao dịch (Nếu cần): Admin chọn xóa giao dịch cần xóa và xác nhận xóa khỏi hệ thống 4. Hệ thống xử lý yêu cầu và hiển thị thông báo kết quả (Thành công hoặc lỗi) |
| Điều kiện trước | ## Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | ## 1. Mỗi giao dịch đều có mã duy nhất trong hệ thống 2. Giao dịch phải thuộc về một khách hàng tồn tại |

### 2.1.14 PB14 - Yêu thích (Thả tim bài đăng bất động sản)

| ID | PB14 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Mô tả | Chức năng cho phép khách hàng đánh dấu yêu thích (thả tim) các bất động sản quan tâm để lưu lại và theo dõi sau này, đồng thời giúp môi giới biết được mức độ quan tâm của khách hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1.Khách hàng truy cập danh sách hoặc chi tiết bất động sản 2. Khách hàng nhấn vào biểu tượng “Thả tim” 3. Hệ thống thực hiện: - Lưu thông tin yêu thích của khách hàng - Cập nhật trạng thái (Đã thả tim) 4. Hệ thống hiển thị lại trạng thái: - Biểu tượng đã được thả tim 5. Khách hàng có thể: - Bỏ thả tim (Unlike) - Xem danh sách bất động sản đã yêu thích |
| Điều kiện trước | ## Khách hàng đã đăng nhập vào hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | ## 1. Mỗi khách hàng chỉ được thả tim 1 lần / 1 bất động sản 2. Không cho phép thả tim nếu chưa đăng nhập 3. Có thể bỏ thả tim 4. Dữ liệu yêu thích phải gắn với: - Khách hàng - Bất động sản 5. Chỉ hiển thị danh sách yêu thích cho chính khách hàng đó |

### 2.1.15 PB15 - Thông báo tương tác bài đăng

| ID | PB15 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Môi giới |
| Mô tả | Chức năng cho phép môi giới nhận thông báo khi khách hàng thể hiện sự quan tâm (thả tim) đối với các bất động sản do mình đăng, giúp môi giới theo dõi mức độ quan tâm của khách hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khi khách hàng thực hiện thả tim một bài đăng bất động sản nào đó 2. Hệ thống kiểm tra: - Bất động sản thuộc về môi giới nào 3. Hệ thống tạo thông báo gửi đến môi giới, bao gồm: - Tên khách hàng - Bất động sản được thả tim - Thời gian thực hiện 4. Môi giới truy cập mục “Thông báo” để xem danh sách thông báo 5. Môi giới có thể: - Xem danh sách thông báo - Xem chi tiết thông báo 6. Hệ thống cập nhật trạng thái thông báo (đã đọc/ chưa đọc) |
| Điều kiện trước | ## 1. Môi giới đã đăng nhập hệ thống 2. Có bất động sản đã đăng |
| Điều kiện ràng buộc | ## 1. Chỉ gửi thông báo đến đúng môi giới sở hữu bất động sản 2. Không gửi thông báo nếu: - Người thả tim chính là môi giới đó |

### 2.1.16 PB16 - Quản lý môi giới

| ID | PB04 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Thêm, cập nhật, xóa thông tin môi giới trong hệ thống |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập mục "Quản lý môi giới". 2. Thực hiện các thao tác sau: • Thêm mới: Người dùng chọn Tạo mới, nhập thông tin (Tên môi giới, Địa chỉ,v.v.), và nhấn Lưu. • Cập nhật: Người dùng chọn đơn vị cần chỉnh sửa, cập nhật thông tin và nhấn Lưu. • Xóa: Người dùng chọn môi giới cần xóa và nhấn Xóa, hệ thống hiển thị thông báo xác nhận. Nếu người dùng đồng ý, đơn vị sẽ bị xóa khỏi hệ thống. 3. Hệ thống xử lý yêu cầu và hiển thị thông báo kết quả (Thành công hoặc lỗi). |
| Điều kiện trước | ## Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | ## Mỗi môi giới đều có mã duy nhất trong hệ thống |

### 2.1.17 PB17 - AI định giá bất động sản

| ID | PB17 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Môi giới |
| Mô tả | Chức năng cho phép người dùng sử dụng hệ thống AI để ước tính giá trị bất động sản dựa trên các thông tin đầu vào như vị trí, diện tích, loại hình và các đặc điểm liên quan. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập chức năng “Định giá bất động sản” 2. Hệ thống hiện thị form nhập thông tin, bao gồm: - Loại bất động sản (nhà, đất, căn hộ….vv) - Diện tích - Địa chỉ / khu vực - Số phòng (nếu có) - Tiện ích xung quanh (tùy chọn) 3. Người dùng nhập thông tin và nhấn “Định giá” 4. Hệ thống gửi dữ liệu 5. Hệ thống trả về kết quả: - Giá ước tính của bất động sản - Khoảng giá tham khảo (Min – Max) 6. Hệ thống hiển thị kết quả cho người dùng |
| Điều kiện trước | ## Môi giới đã đăng nhập vào hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Các thông tin đầu vào bắt buộc: - Diện tích > 0 - Địa chỉ không được để trống 2. Dữ liệu nhập phải hợp lệ (không ký tự sai) 3. Kết quả AI chỉ mang tính tham khảo, không phải giá chính thức 4. Hệ thống phải xử lý trong thời gian hợp lý 5. Không cho phép định giá nếu thiếu dữ liệu quan trọng |

### 2.1.18 PB18 - Đăng tin bất động sản

| ID | PB18 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Môi giới |
| Mô tả | Chức năng cho phép môi giới đăng tin bất động sản lên hệ thống để giới thiệu và tiếp cận khách hàng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Môi giới truy cập chức năng “Đăng tin bất động sản”. 2. Hệ thống hiển thị form nhập thông tin, bao gồm: - Tiêu đề - Loại bất động sản - Giá - Diện tích - Địa chỉ - Mô tả chi tiết - Hình ảnh - Thông tin liên hệ 3. Môi giới nhập đầy đủ thông tin. 4. Môi giới nhấn “Đăng tin”. 5. Hệ thống kiểm tra dữ liệu: - Tính hợp lệ và đầy đủ 6. Nếu hợp lệ: - Lưu thông tin bất động sản - Hiển thị bài đăng trên hệ thống |
| Điều kiện trước | ## 1. Người dùng đã đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Tài khoản đã được nâng cấp thành môi giới 3. Có gói đăng tin còn hiệu lực |
| Điều kiện ràng buộc | ## 1. Chỉ có môi giới mới đăng được tin 2. Phải có gói đăng tin còn hiệu lực 3. Thông tin bắt buộc: - Tiêu đề không được để rỗng - Giá > 0 - Diện tích > 0 - Địa chỉ hợp lệ 4. Hình ảnh: Phải có ít nhất 1 ảnh (Tùy bạn quy định) 5. Không cho phép đăng: - Nội dung sai lệch / không hợp lệ 6. Mỗi bài đăng phải gắn với 1 môi giới |

### 2.1.19 PB19 - Chatbot tư vấn

| ID | PB19 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Khách hàng |
| Mô tả | Chức năng cho phép khách hàng tương tác với chatbot để được tư vấn, hỗ trợ tìm kiếm bất động sản và giải đáp các thắc mắc liên quan đến hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Khách hàng truy cập chức năng “Chatbot tư vấn”. 2. Hệ thống hiển thị giao diện chat. 3. Khách hàng nhập câu hỏi hoặc yêu cầu, ví dụ: - Tìm bất động sản theo giá - Tìm theo khu vực - Hỏi thông tin về gói đăng tin - Hỏi cách sử dụng hệ thống 4. Chatbot tiếp nhận và xử lý yêu cầu. 5. Hệ thống phản hồi kết quả cho khách hàng, bao gồm: - Danh sách bất động sản phù hợp (nếu có) - Câu trả lời hoặc hướng dẫn 6. Khách hàng có thể tiếp tục hội thoại với chatbot. |
| Điều kiện trước | 1. Khách hàng đã truy cập hệ thống (có thể không cần đăng nhập nếu bạn muốn đơn giản) |
| Điều kiện ràng buộc | 1. Nội dung nhập phải hợp lệ (không rỗng) 2. Chatbot chỉ trả lời trong phạm vi: - Bất động sản - Hệ thống 3. Nếu không hiểu yêu cầu: - Phản hồi thông báo phù hợp (ví dụ: “Không hiểu yêu cầu”) 4. Thời gian phản hồi phải nhanh, không gây gián đoạn trải nghiệm 5. Không cung cấp thông tin sai lệch hoặc ngoài hệ thống |

### 2.1.20 PB20 - Quản lý bài đăng

| ID | PB20 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Môi giới |
| Mô tả | Chức năng cho phép môi giới quản lý các bài đăng bất động sản của mình, bao gồm xem danh sách, chỉnh sửa và xóa bài đăng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Môi giới truy cập chức năng “Quản lý bài đăng”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách các bài đăng của môi giới, bao gồm: - Tiêu đề - Giá - Trạng thái (đang hiển thị / đã ẩn) - Thời gian đăng 3. Môi giới có thể thực hiện các thao tác: - Xem danh sách bài đăng - Xem chi tiết bài đăng - Chỉnh sửa bài đăng: - Chọn bài đăng cần sửa - Cập nhật thông tin - Lưu thay đổi - Xóa bài đăng: - Chọn bài đăng - Xác nhận xóa - Hệ thống xóa hoặc ẩn bài đăng 4. Hệ thống cập nhật và hiển thị kết quả sau khi thao tác. |
| Điều kiện trước | ## 1. Môi giới đã đăng nhập thành công vào hệ thống 2. Đã có bài đăng bất động sản |
| Điều kiện ràng buộc | ## 1. Môi giới chỉ được: ## Xem ## Sửa ## Xóa bài đăng của chính mình ## 2. Không được chỉnh sửa bài đăng của người khác ## 3. Khi chỉnh sửa: ## Dữ liệu phải hợp lệ (giá > 0, diện tích > 0, …) ## 4. Khi xóa: ## Có thể xóa mềm (ẩn bài) thay vì xóa vĩnh viễn ## 5. Bài đăng bị xóa/ẩn: ## Không hiển thị trong tìm kiếm ## 6. Mỗi bài đăng phải gắn với: ## 1 môi giới |

### 2.1.21 PB21 - Quản lý người dùng đã mua gói

| ID | PB21 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Chức năng cho phép Admin quản lý danh sách người dùng đã mua gói đăng tin (môi giới), bao gồm theo dõi thông tin, trạng thái gói và quyền sử dụng. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Admin truy cập chức năng “Quản lý người dùng đã mua gói”. 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng, bao gồm: - Họ tên - Email - Số điện thoại - Gói đã mua - Thời hạn gói - Trạng thái (còn hạn / hết hạn) 3. Admin có thể thực hiện các thao tác: - Xem danh sách người dùng đã mua gói - Xem chi tiết: - Thông tin cá nhân - Lịch sử giao dịch - Thông tin gói - Cập nhật trạng thái: - Kích hoạt / vô hiệu hóa tài khoản môi giới 4. Hệ thống hiển thị kết quả sau khi thao tác. |
| Điều kiện trước | ## Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | ## 1. Chỉ Admin mới được truy cập chức năng này ## Chỉ hiển thị: ## Người dùng đã mua gói (môi giới) ## 2. Mỗi người dùng phải gắn với: ## Ít nhất 1 giao dịch hợp lệ ## 3. Trạng thái gói: ## Tự động cập nhật theo thời gian (còn hạn / hết hạn) ## 4. Khi gói hết hạn: ## Người dùng không được đăng tin mới ## 5. Admin không được: ## Thay đổi thông tin giao dịch (nếu bạn muốn tách chức năng) |

### 2.1.22 PB22 – Phân Quyền Chức Năng

| ID | PB22 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Chức năng cho phép Admin phân quyền truy cập và sử dụng các chức năng trong hệ thống cho từng loại người dùng, đảm bảo mỗi vai trò chỉ được thực hiện các thao tác phù hợp. |
| Tiêu chí chấp nhận | - Admin truy cập chức năng “Phân quyền”. - Hệ thống hiển thị danh sách vai trò, ví dụ: - Khách hàng - Môi giới - Admin - Admin chọn một vai trò. - Hệ thống hiển thị danh sách các chức năng trong hệ thống. - Admin thực hiện: - Gán quyền (cho phép truy cập) - Thu hồi quyền (không cho phép) - Admin lưu thay đổi. - Hệ thống cập nhật quyền và áp dụng cho người dùng tương ứng. |
| Điều kiện trước | ## Admin đã đăng nhập thành công vào hệ thống |
| Điều kiện ràng buộc | ## 1. Chỉ Admin mới được phân quyền ## 2. Mỗi người dùng phải thuộc: ## 1 vai trò cụ thể ## 3. Quyền phải gắn với: ## Vai trò (Role-based) ## 4. Người dùng: ## Chỉ được truy cập chức năng được cấp quyền ## 5. Không cho phép: ## Người dùng tự thay đổi quyền của mình ## 6. Các quyền quan trọng (ví dụ: quản trị hệ thống): ## Chỉ cấp cho Admin |

### 2.1.23 PB23 – Thống kê hệ thống

| ID | PB23 |
| --- | --- |
| Tác nhân | Admin |
| Mô tả | Chức năng cho phép Admin xem các số liệu thống kê tổng hợp về hoạt động của hệ thống, bao gồm khách hàng, giao dịch, doanh thu và gói đăng tin, nhằm hỗ trợ việc quản lý và đánh giá hiệu quả hệ thống. |
| Tiêu chí chấp nhận | 1. Người dùng truy cập mục "Thống kê hệ thống". 2. Hệ thống hiển thị các thông tin thống kê bao gồm: - Thống kê khách hàng: - Tổng số khách hàng - Số khách hàng thường - Số lượng môi giới - Thống kê giao dịch: - Tổng số giao dịch - Số giao dịch thành công - Số giao dịch thất bại - Số giao dịch đang chờ xử lý - Thống kê doanh thu - Tổng doanh thu từ các gói đăng tin - Doanh thu theo thời gian (Ngày / Tháng) 3. Admin có thể thực hiện - Lọc dữ liệu theo thời gian (Ngày / Tháng / Năm) 4. Hệ thống hiển thị dữ liệu dưới dạng: - Danh sách số liệu - Biểu đồ trực quan (Nếu có) 5. Hệ thống xử lý và hiện kết quả thống kê |
| Điều kiện trước | ## Người dùng đã đăng nhập thành công với tư cách Admin |
| Điều kiện ràng buộc | ## Dữ liệu thống kê được hiển thị chính xác theo yêu cầu |

## 2.2.Ưu tiên và ước tính

Bảng xx: Bảng mức độ ưu tiên

| Mức độ ưu tiên | Mức độ ảnh hưởng | Ký hiệu |
| --- | --- | --- |
| Rất cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 1 |
| Cao | Ảnh hưởng nghiêm trọng | 2 |
| Trung bình | Có ảnh hưởng | 3 |
| Thấp | Không ảnh hưởng | 4 |

| ID | Chủ đề | Sự ưu tiên |
| --- | --- | --- |
| PB01 | Đăng nhập | 2 |
| PB02 | Đăng xuất | 2 |
| PB03 | Đăng ký | 2 |
| PB04 | Quên mật khẩu | 1 |
| PB05 | Quản lý hồ sơ cá nhân | 1 |
| PB06 | Tìm kiếm bất động sản | 1 |
| PB07 | Xem chi tiết bất động sản | 1 |
| PB08 | Xem bản đồ (Map) bất động sản theo khu vực | 1 |
| PB09 | Quản lý khách hàng | 1 |
| PB10 | Mua gói tin | 1 |
| PB11 | Quản lý gói tin | 3 |
| PB12 | Thanh toán | 1 |
| PB13 | Quản lý giao dịch (Thanh toán gói tin) | 1 |
| PB14 | Yêu thích ( Thả tim bài bất động sản) | 4 |
| PB15 | Thông báo tương tác bài đăng. | 2 |
| PB16 | Quản lý môi giới | 1 |
| PB17 | AI định giá bất động sản | 4 |
| PB18 | Đăng tin bất động sản | 2 |
| PB19 | Chatbot tư vấn | 2 |
| PB20 | Quản lý bài đăng | 2 |
| PB21 | Quản lý người dùng đã mua gói | 1 |
| PB22 | Phân quyền chức năng | 2 |
| PB23 | Thống kê hệ thống | 1 |

## 2.3. Chia theo từng Sprint

| Sprint | Function | Started Date | Due Date |
| --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | PB01, PB02, PB03, PB04, PB05, PB09 |  |  |
| Sprint 2 | PB10, PB11, PB12, PB13, PB14, PB15, PB16 |  |  |
| Sprint 3 | PB17, PB18, PB19, PB20, PB21, PB22, PB23 |  |  |