# BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

---------------------------

TÀI LIỆU TEST PLAN

Đề tài:

XÂY DỰNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN TÍCH HỢP AI ĐỊNH GIÁ THÔNG MINH

GVHD: ThS. Nguyễn Quốc Long & Mai Thị Thanh Trúc

NHÓM SVTH:

| Võ Trần Tấn Phú | - 28201102966 |
| --- | --- |
| Mai Song Việt | - 28212504985 |
| Hoàng Anh Nguyên Vũ | - 28211105590 |
| Trần Văn Nhật | - 28211154547 |
| Mai Hoàng Phúc Thảo | - 28211100726 |

Đà Nẵng, tháng 04 năm 2026

THÔNG TIN DỰ ÁN

| Dự án viết tắt | REVAI (Real Estate Valuation Artificial Intelligence) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý bất động sản tích hợp AI định giá thông minh |  |  |  |  |
| Ngày bắt đầu | 01/03/2026 | Ngày kết thúc |  | 15/05/2026 |  |
| Nơi thực hiện | Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Duy Tân |  |  |  |  |
| Mentor | ThS. Nguyễn Quốc Long Email: quoclong.sv@gmail.com Phone: 0905513543 Mai Thị Thanh Trúc Email: maitthanhtruc@dtu.edu.vn Phone: 0772471699 |  |  |  |  |
| ProductOwner | ThS. Nguyễn Quốc Long |  |  |  |  |
| ScrumMaster | Võ Trần Trần Tấn Phú |  | vottanphu@dtu.edu.vn |  | 0869189812 |
| Thành viên trong đội | Mai Song Việt |  | maisongviet@dtu.edu.vn |  | 0866179631 |
|  | Hoàng Anh Nguyên Vũ |  | hoanganguyenvu@dtu.edu.vn |  | 0866185350 |
|  | Trần Văn Nhật |  | tranvannhatt3@dtu.edu.vn |  | 0336837550 |
|  | Mai Hoàng Phúc Thảo |  | maihphucthao@dtu.edu.vn |  | 0984095917 |

THÔNG TIN TÀI LIỆU

| Tên dự án | Xây dựng hệ thống quản lý bất động sản tích hợp AI định giá thông minh |
| --- | --- |
| Tiêu đề tài liệu | Test Plan Document |
| Người thực hiện | Hoàng Anh Nguyên Vũ |

LỊCH SỬ CHỈNH SỬA TÀI LIỆU

| Phiên bản | Người chỉnh sửa | Ngày | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | Hoàng Anh Nguyên Vũ | 16/03/2026 | Bản nháp |
| 1.1 | Hoàng Anh Nguyên Vũ | 17/03/2026 | Chính thức |

PHÊ DUYỆT TÀI LIỆU

| Người hướng dẫn | Mai Thị Thanh Trúc | Chữ ký |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ngày | 17/03/2026 |
|  | ThS.Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 17/03/2026 |
| Chủ sở hữu | ThS.Nguyễn Quốc Long | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 17/03/2026 |
| Quản lý dự án | Võ Trần Tấn Phú | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 17/03/2026 |
| Thành viên | Mai Song Việt | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 17/03/2026 |
|  | Hoàng Anh Nguyên Vũ | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 17/03/2026 |
|  | Trần Văn Nhật | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 17/03/2026 |
|  | Mai Hoàng Phúc Thảo | Chữ ký |  |
|  |  | Ngày | 17/03/2026 |

MỤC LỤC

1. GIỚI THIỆU	6

1.1. Mục tiêu	6

1.2. Phạm vi tài liệu	6

1.3. Tài liệu tham khảo	6

1.4. Các mức kiểm thử	6

2. CHI TIẾT	7

2.1. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1	7

2.2. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2	7

2.3. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3	7

2.4. Các chức năng không được kiểm thử	8

2.5. Các tài liệu	8

2.6. Lịch trình kiểm thử	9

2.6.1. Sprint 1	9

2.6.2. Sprint 2	11

2.6.3. Sprint 3	13

3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ	15

4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU	16

4.1. Phần cứng và phần mềm	16

4.2. Các công cụ hỗ trợ	16

# 1. GIỚI THIỆU

## 1.1. Mục tiêu

- Mục tiêu của tài liệu Test Plan là xác định tiến độ và giám sát việc thực hiện kiểm thử cho Sprint 1, 2 và 3. Tài liệu này cũng cung cấp một số thông tin sau:

- Danh sách các chức năng sẽ được kiểm thử.

- Liệt kê các yêu cầu cho việc kiểm thử

- Mô tả các phương pháp kiểm thử sẽ được áp dụng cho mỗi chức năng.

- Xác định các nguồn lực cần thiết và kế hoạch kiểm thử tổng quan.

## 1.2. Phạm vi tài liệu

- Test Plan này được thiết kế dành cho Sprint 1,2 và 3 của dự án: “Xây dựng hệ thống quản lý và kiểm duyệt văn bản tích hợp chữ ký kỹ thuật số RSA”.

- Test Plan này xác định các đơn vị kiểm thử, cách tiếp cận, kiểm tra hệ thống.  Phạm vị kiểm thử bao gồm:

- Kiểm thử tất cả các chức năng được liệt kê trong Sprint 1,2,3.

- Yêu cầu chức năng phù hợp với mô tả trong tài liệu product backlog.

## 1.3. Tài liệu tham khảo

- Các tài liệu tham khảo:

- Proposal

- Product Backlog

- Project Plan

## 1.4. Các mức kiểm thử

- Functional Testing – Kiểm thử chức năng

- Integration Testing – Kiểm thử tích hợp

- System Testing – Kiểm thử hệ thống

- Acceptance Testing – Kiểm thử chấp nhận

# 2. CHI TIẾT

## 2.1. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 1

- Đăng nhập

- Đăng xuất

- Đăng ký

- Quên mật khẩu

- Quản lý hồ sơ cá nhân

- Tìm kiếm bất động sản

- Xem chi tiết bất động sản

- Xem bản đồ (Map) bất động sản theo khu vực

- Quản lý khách hàng (Admin)

## 2.2. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 2

- Mua gói tin

- Quản lý gói tin (Admin)

- Thanh toán

- Quản lý giao dịch (Thanh toán gói tin)

- Yêu thích (Thả tim bài đăng bất động sản)

- Thông báo tương tác bài đăng

- Quản lý môi giới (Admin)

## 2.3. Các chức năng kiểm thử trong Sprint 3

- AI định giá bất động sản

- Đăng tin bất động sản

- Chatbot tư vấn

- Quản lý bài đăng

- Quản lý người dùng đã mua gói

- Phân quyền chức năng

- Thống kê hệ thống

## 2.4. Các chức năng không được kiểm thử

- Tất cả chức năng trong Sprint 1, Sprint 2 và Sprint 3 đều được kiểm thử.

## 2.5. Các tài liệu

- Test Plan Document

- Test Case Document

## 2.6. Lịch trình kiểm thử

### 2.6.1. Sprint 1

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giờ | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 1 | 18/03/2026 | 03/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu Test Plan Sprint 1 | 21/03/2026 | 21/03/2026 | 4 | Vũ |
| 1.2 | Thiết kế TestCase | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 9 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng nhập | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng xuất | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng ký | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quên mật khẩu | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Vũ |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý hồ sơ cá nhân | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Việt |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Tìm kiếm bất động sản | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Việt |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem chi tiết bất động sản | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Việt |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Xem bản đồ (Map) bất động sản theo khu vực | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Việt |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý khách hàng (Admin) | 26/03/2026 | 26/03/2026 | 1 | Việt |
| 1.3 | Testing | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 18 |  |
|  | Kiểm tra Đăng nhập | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra Đăng xuất | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra Đăng ký | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra Quên mật khẩu | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra Quản lý hồ sơ cá nhân | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Việt |
|  | Kiểm tra Tìm kiếm bất động sản | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Việt |
|  | Kiểm tra Xem chi tiết bất động sản | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Việt |
|  | Kiểm tra Xem bản đồ (Map) bất động sản theo khu vực | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Việt |
|  | Kiểm tra Quản lý khách hàng (Admin) | 02/04/2026 | 02/04/2026 | 2 | Việt |
| 1.4 | Re - Testing | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 18 |  |
|  | Kiểm tra lại Đăng nhập | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra lại Đăng xuất | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra lại Đăng ký | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra lại Quên mật khẩu | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Vũ |
|  | Kiểm tra lại Quản lý hồ sơ cá nhân | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Việt |
|  | Kiểm tra lại Tìm kiếm bất động sản | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Việt |
|  | Kiểm tra lại Xem chi tiết bất động sản | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Việt |
|  | Kiểm tra lại Xem bản đồ (Map) bất động sản theo khu vực | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Việt |
|  | Kiểm tra lại Quản lý khách hàng (Admin) | 03/04/2026 | 03/04/2026 | 2 | Việt |

### 2.6.2. Sprint 2

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giờ | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 2 | 05/04/2026 | 22/04/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu Test Plan Sprint 2 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 4 | Vũ |
| 1.2 | Thiết kế TestCase | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 9 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Mua gói tin | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Phú |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý gói tin (Admin) | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Phú |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Thanh toán | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Phú |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý giao dịch (Thanh toán gói tin) | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Phú |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Yêu thích (Thả tim bài đăng bất động sản) | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Thảo |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Thông báo tương tác bài đăng | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Thảo |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý môi giới (Admin) | 11/04/2026 | 11/04/2026 | 1 | Thảo |
| 1.3 | Testing | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 14 |  |
|  | Kiểm tra Mua gói tin | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Phú |
|  | Kiểm tra Quản lý gói tin (Admin) | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Phú |
|  | Kiểm tra Thanh toán | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Phú |
|  | Kiểm tra Quản lý giao dịch (Thanh toán gói tin) | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Phú |
|  | Kiểm tra Yêu thích (Thả tim bài đăng bất động sản) | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Thảo |
|  | Kiểm tra Thông báo tương tác bài đăng | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Thảo |
|  | Kiểm tra Quản lý môi giới (Admin) | 20/04/2026 | 20/04/2026 | 2 | Thảo |
| 1.4 | Re - Testing | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 14 |  |
|  | Kiểm tra lại Mua gói tin | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Phú |
|  | Kiểm tra lại Quản lý gói tin (Admin) | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Phú |
|  | Kiểm tra lại Thanh toán | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Phú |
|  | Kiểm tra lại Quản lý giao dịch (Thanh toán gói tin) | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Phú |
|  | Kiểm tra lại Yêu thích (Thả tim bài đăng bất động sản) | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Thảo |
|  | Kiểm tra lại Thông báo tương tác bài đăng | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Thảo |
|  | Kiểm tra lại Quản lý môi giới (Admin) | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 2 | Thảo |

### 2.6.3. Sprint 3

| STT | Tên | Ngày bắt đầu | Ngày kết thúc | Giờ | Tên thành viên |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sprint 3 | 23/04/2026 | 09/05/2026 |  |  |
| 1.1 | Tạo tài liệu Test Plan Sprint 3 | 24/04/2026 | 24/04/2026 | 4 | Vũ |
| 1.2 | Thiết kế TestCase | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 9 |  |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho AI định giá bất động sản | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Nhật |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Đăng tin bất động sản | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Nhật |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Chatbot tư vấn | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Nhật |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý bài đăng | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Nhật |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Quản lý người dùng đã mua gói | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Thảo |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Phân quyền chức năng | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Thảo |
|  | Thiết kế trường kiểm thử cho Thống kê hệ thống | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 1 | Thảo |
| 1.3 | Testing | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 14 |  |
|  | Kiểm tra AI định giá bất động sản | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Nhật |
|  | Kiểm tra Đăng tin bất động sản | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Nhật |
|  | Kiểm tra Chatbot tư vấn | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Nhật |
|  | Kiểm tra Quản lý bài đăng | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Nhật |
|  | Kiểm tra Quản lý người dùng đã mua gói | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Thảo |
|  | Kiểm tra Phân quyền chức năng | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Thảo |
|  | Kiểm tra Thống kê hệ thống | 06/05/2026 | 06/05/2026 | 2 | Thảo |
| 1.4 | Re - Testing | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 14 |  |
|  | Kiểm tra lại AI định giá bất động sản | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Nhật |
|  | Kiểm tra lại Đăng tin bất động sản | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Nhật |
|  | Kiểm tra lại Chatbot tư vấn | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Nhật |
|  | Kiểm tra lại Quản lý bài đăng | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Nhật |
|  | Kiểm tra lại Quản lý người dùng đã mua gói | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Thảo |
|  | Kiểm tra lại Phân quyền chức năng | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Thảo |
|  | Kiểm tra lại Thống kê hệ thống | 08/04/2026 | 08/04/2026 | 2 | Thảo |

# 3. CÁC ĐIỀU KIỆN KIỂM THỬ

- Điều kiện trước, điều kiện bắt đầu kiểm thử (Entry Criteria):

- Tất cả nền tảng về phần cứng, phần mềm phải được cài đặt đúng yêu cầu.

- Tất cả các tài liệu cần thiết cần phải có sẵn để kiểm thử viên có thể vận hành và đánh giá kiểm thử đúng theo yêu cầu.

- Các test case phải đạt đúng tiêu chuẩn cần thiết.

- Đảm bảo rằng thiết bị phải được kết nối với internet.

- Điều kiện sau, điều kiện dừng kiểm thử (Exit Criteria):

- Đã thực hiện tất cả các test.

- Không có lỗi nghiêm trọng và chỉ còn những lỗi có thể chấp nhận được.

- Đã đạt đúng tiến độ đặt ra.

# 4. MÔI TRƯỜNG YÊU CẦU

## 4.1. Phần cứng và phần mềm

| Nguồn | Cấu hình | Hệ điều hành, phần mềm |
| --- | --- | --- |
| Laptop | Intel pentium 4 trở lên, tối thiểu 2GB ram | Windows 7 trở lên, xampp, các trình duyệt |

## 4.2. Các công cụ hỗ trợ

| Công cụ | Tên công cụ | Người thành lập | Phiên bản |
| --- | --- | --- | --- |